编号：

**《小小帮》系统开发合同**

甲方：xxxxxxxx有限公司

乙方：深圳蓝峰智能信息科技有限公司

签订日期：2021年5月10日

甲方： 乙方：深圳蓝峰智能信息科技有限公司

地址： 地址：深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道2188号

法定代表人： 法定代表人：李泽彬

甲乙双方在遵照国家有关法律、法规的规定，本着友好、协作的精神，经共同协商，就甲乙事宜达成如下条款，软件开发服务合同。

1. 双方责任的约定

为甲方宣传需要，甲乙双方合作实施《小小帮系统1.0》开发，并分别承担下列相应条款规定的责任：

甲方责任：

1. 甲方负责积极提供相关资料配合乙方，并积极配合乙方进行沟通交流。
2. 甲方可以提出需求量小的变动系统，需求大与小由乙方决定。
3. 甲方可以提出合理的优化建议，乙方积极配合甲方分析建议。
4. 甲方需要提供：地图API管理员权限/小程序开发者权限/云服务器、数据库访问权限/微信商户号开发权限。

乙方责任：

1. 乙方向甲方提供完整可使用的小程序移动端前台系统
2. 乙方向甲方提供完整可使用的PC-超级管理员后台网站系统
3. 乙方向甲方提供完整可使用的PC-门店管理员后台网站系统
4. 乙方向甲方提供完整可使用的公众号推送核心功能
5. 乙方向甲方提供完整可使用的商户号代理提成核心功能
6. 乙方向甲方提出的完整可使用符合需求的方案“完成系统的安装、部署、实施维护”
7. 乙方向甲方在合同部署与维护期内对项目进行部署和维护
8. 乙方采纳甲方的优化后进行非功能性的修改，不计入开发时间。
9. 交付及验收标准的约定

第一阶段：合同签订

签订合同之日起5个工作日内支付定金

第二阶段：项目开发与验收（第一阶段完成后30天内提供可演示的系统）

开发细节：

服务端api开发与服务器配置-10天

开发调试百度/高德地图API

开发调试开通微信支付

开发调试开通腾讯cos云对象存储

开发调试mysql数据库

开发调试设计mysql数据库字段

构建springboot和maven架构

开发调试服务端api接口代码

编写swagger开发接口文档

配置服务器环境

调试服务器性能

调试编译格式，生成JAR可打包文件

上传/下载 git coding 版本管理库

开发调试Febs-Cloud前端框架搭建

小程序+门店后台+超级管理员后台-20天

小程序：

1. 首页

登录注册功能

注册/登录

识别微信基本信息

轮播图功能

滚动页面-指轮播图放链接

推送url

宣传推文url

可以跟公众号链接

公告

高德地图

附近求助

求助列表

2. 商家（黑板）

商户信息列表

菜品分类

菜品列表

详情内置购物车

位置信息

购物车功能

姓名

地址

备注

地址选择

对应距离显示

3. 求助

类型（动态数据）

是一个任何人都可以发布求助（下单），也可以提供援助（接单）的小程序，开发的初衷时候可以为身边需要提供帮助的人提供力所能及的服务。求助的类型可以任意（只要不违反相关法律法规的就可以），不单纯的指打饭、拿快递等。

标题

详细说明

图片 3张内

需要分校内与校外模式，校内模式的各种跑腿业务可以后台设定服务费用

门店后台：

4. 个人信息模块

集成综合功能页面查询

我的身份（平民-VIP）

支持升级0缴费成为VIP（禁用）

会员制，会员在小程序下单可以设置一定的优惠比例100%

我的求助

我的援助

五分钟内连续取消甲方超过三次，前端请求后端发出警告。

我的收益

援助总收益

可提现金额

已体现金额

押金总额

收益记录

提现记录

我的标签

收获地址

我的黑板

常见问题：**百叶窗**

动态列表

详情

投诉

联系客服

全部、待付款、待援助、援助中、处理中、已完成、已取消、已关闭

门店后台:

门店PC后台（权限分级）

1.门店模块

定位

菜品分类模块

菜品管理模块

商品详情

名称

价格

描述

主图

详情图

菜品上架

门店状态（开店、关店、异常不予显示）

门店公告

点餐订单信息

订单状态（未付款，已付款，配送中，已送达）

订单详情

客户信息

菜品内容

数据中心

显示自己抽成比例

显示一级代理或者二级代理

一级代理可看到平台对其的抽成，并且多选自定义旗下二级代理的抽成。

二级代理可以看到一级带来对其的抽成

收益情况

援助总收益

可提现金额

已体现金额

押金总额

收益记录

提现记录

part1

part2

2.门店代理

收益情况

设置旗下代理的抽成比例

管理员后台：

pc管理后台

1.轮播图模块

2.门店模块

独立抽成比例设置

支持多选全选修改抽成比例

门店列表

门店详情

支持定位等

店长账户分配

店长详细信息（）

门店模块

显示抽成比例

定位

菜品分类模块

菜品管理模块

菜品上架

门店状态（开店、关店）

门店公告

门店代理

设置旗下代理的抽成比例

点餐订单信息

订单状态（未付款，已付款，配送中，已送达）

订单详情

客户信息

菜品内容

收益情况

援助总收益

可提现金额

已体现金额

押金总额

收益记录

提现记录

part1

part2

3.用户模块

4.订单模块

外卖订单管理

求助订单管理

植入审核模块，默认审核通过。

5.数据中心

VIP优惠额度

0

求助类型（动态设计）

校外

校外模式可以后台设置 建议服务费用

校内

校内模式的各种跑腿业务可以后台设定服务费用

6.系统管理

7.权限管理

补充说明：

* + - 1. 援助只需要支付跑腿收益相应的押金，不用支付货物押金。当发生超时情况，只赔偿跑腿押金；
      2. 如果援助项目标的物是指定商家的（在入驻商家里面下单的），订单完成后，货物价值流向商家，跑腿费流向援助；如果援助标的物不指定商家，需要援助者自行选择购买的，订单完成后资金都流向援助者，这个情况超时的，就是扣援助的押金。（黑板送餐 模块必须存在且只有指定商家下单才会与之绑定，用户不可自选。）
      3. 指定商家情况下，按接单后开始计算时间。
      4. 对比所有的服务类别，后台都设置一个建议时间，并且在系统应用上要求客户不得低于建议时间。
      5. 极端条件，在援助方送达，但订单没有过渡到已完成状态时，援助方可点击申诉按钮对其申诉，填写详细描述与一张图片。程序会自动将其状态转为“处理中”，这时会推送至管理员信息并在后台“订单疑问”模块会出现，由客服进行协调沟通，并且修改为已完成 或者 已关闭。（已完成时，按照订单成功逻辑进行执行。已关闭时，由客服人员自行完成。）

1. 付款方式的约定

第一阶段：甲方应向乙方支付项目开发定金，签订合同之日起5个工作日支付定金合同50%价款10000元，

第二阶段：甲方应向乙方支付项目开发服务费，项目开发与验收完成后5工作日支付定金合同50%价款10000元，

合同总计开发费用共 贰万 元整（大写：人民币20000）

乙方付款账户名称及账号：

开户行：中国农业银行深圳公园大地支行

户名：深圳蓝峰智能信息科技有限公司

账号：41024500040018294

1. 售后服务的约定

乙方在系统交付实施后的365天内，向甲方提供系统维护服务，确保交付程序系统正常运行。

注意事项：图片下行流量另外计费，按量计费。此费用支付给腾讯COS云。主要为CDN 回源流量费用，0.15元/G，基本上前端配合压缩，小规模情况下每个月大概几块钱这样。

示例：

存储容量费用： 0 0.118元/GB/月 100GB 11.8元

请求费用： 0 0.01元/万次 100万次 1元

CDN 回源流量费用： 0 0.15元/GB 100GB 15元

月费用： - - - 27.8元

1. 违约责任和纠纷的解决方式的约定
2. 乙方负责开发软件承担软件正常运行责任，甲方承担使用该软件的责任。
3. 除不可抗力或双方协议的情况下，本合同书不能取消。
4. 如双方在合同期内有任何争议，应友好协商解决。若协商不成，可提交深圳市经济仲裁机构促裁。
5. 附则
6. 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力。
7. 本合同自双方签字之日起开始生效。
8. 其他事宜由双方协商确定后出具书面文字作为合同附件进行说明。

以下无正文

甲方：（章） 乙方：（章）

代表签字： 代表签字：

日期：2020年11月1日 日期：2020年11月1日